## Slide 1
Killian Deloof, Thijs Windels, Jorden Ysewyn
HOWEST TSTP-app
Notes: Thijs
-------

## Slide 2
Het team

## Slide 3: Het team
LEGENDE:
Thijs
Klassen coderen
MVVM en navigatie
Coderen features
Other
ErrorFixing
Opzetten Projectomgeving

## Slide 4: Het team
LEGENDE:
Jorden
UI Xamarin
Mockups
Documentatie
Wireframes
Other
Notes: Jorden
---------
Design proces van wireframe tot eindproduct
Ook documentatie

## Slide 5: Het team
LEGENDE:
Killian
TOGGL Circle diagram
ErrorFixing
Klassen coderen
Research
Other
Testing
Evaluatie
Notes: Killian
------- errorfixing 

## Slide 6
Productpresentatie
Notes: Jorden
--------

## Slide 7
technische opbouw
Notes: Killian
--------
GEEN VOLGENDE pagina
GEWOON VERTELLEN HIER

## Slide 8
Sprints & planning
Notes: Jorden
--------

## Slide 9
oVERZICHT
Sprint 1 (29 mei – 2 juni) | Sprint 2 (6 juni – 9 juni) | Sprint 3 (12 juni – 16 juni) | Sprint 4 (19 juni – 22 juni)
projectomgeving opstellen | Code Klassen schrijven | Feedback UI implementeren (textvelden ok, post verzonden, ect) | Applicatie testen Android
Xamarin Forms basis leren | Ui in ProjectCode implementeren | Design implementeren in ProjectCode | Applicatie testen IOS
ProjectCode toevoegen aan projectomgeving | design opmaken | ViewModel | Applicatie testen Win10 Phone
Wireframes maken |  |  | Presentatie PPT opmaken
Raamwerk klassen opmaken |  |  | Presentatie voorbereiden
Notes: Algemeen behaald

## Slide 10
Sprint 1
projectomgeving opstellen
Xamarin basis leren
Projectcode toevoegen aan projectomgeving
Wireframes
Raamwerk klassen opmaken
Gepland DES4
Notes: Vertel wat gedaan

## Slide 11
Sprint 2
Code Klassen schrijven
Ui in Projectcode implementeren
Mockup (Photoshop)
Gepland DES4

## Slide 12
Sprint 3
Feedback
Ui implementeren (textvelden ok, post verzonden, ect)
Design implementen in ProjectCode
ViewModels
Gepland DES4

## Slide 13
Sprint 4
Applicatie testen Android
Applicatie testen IOS
Applicatie testen Win10 Phone
Presentatie PPT opmaken
Presentatie voorbereiden
Gepland DES4

## Slide 14
Overwonnen problemen
Notes: Killian
-------

## Slide 15
Duplicate packages Landroid/support
Application is in break mode :)
Errors in xaml pagina’s
Xaml.cs herkent initializeComponents niet
Device specifiek aanspreken
Gefixte Bugs en errors
Errors in value-file
NuGet package niet compatible met xamarin.forms
Namespace not available on ..... (warning in intelisense)
Ticket komt niet toe bij de software

## Slide 16
Niet gehaalde features

## Slide 17
Niet gehaalde features
Sorteren op basis van locatie (GPS)
SQLite Database
Sneller inloggen
UWP

## Slide 18
Conclusie

## Slide 19
Conclusie
Xamarin of native?
PCL of shared project?
Planning & organisatie
Notes: Thijs
------
Killian
--------
Jorden
--------